关于印发《枣庄市行政审批服务局重点项目

“绿色通道”实施办法》的通知

机关各科室，局属各单位，大厅各窗口：

根据《全市“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动动员大会重点任务实施方案》要求，我局制定了《枣庄市行政审批服务局重点项目“绿色通道”实施办法》，请按照要求认真贯彻落实。

枣庄市行政审批服务局

2021年3月22日

枣庄市行政审批服务局

重点项目“绿色通道”实施办法

第一章  总则

第一条 为全面贯彻落实全市“工业强市、产业兴市”战略，聚焦“先把经济搞上去、集中精力强工业”方向，高质量打造“枣办好”政务服务品牌，推动重点项目“绿色通道”审批，制定本办法。

第二条 在我市市级重点投资建设项目，带动产业发展和城市转型的重大项目，可适用本办法。

第三条 各窗口对进入“绿色通道”审批的重大投资项目，在法律法规和政策允许的范围内，审批过程应遵循以下原则：

（一）从简从快原则。对进入“绿色通道”项目，通过“急事急办、特事特办、容缺受理、并联审批、上门服务、预约服务”以及专人督办等措施，简化手续，从快办理。

（二）一次性告知原则。对进入“绿色通道”项目，实行将审批所涉及的申报材料、审批部门、审批程序、办理时限和收费标准等一次性告知申请人。申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当场一次性告知申请人需要补齐补正的全部内容。

（三）限时办结原则。对进入“绿色通道”项目，均实行限时承诺服务。审批权限内各审批环节的审批时限，除依法须听证、招标、拍卖、鉴定和专家评审所需时间外，应在原承诺时限的基础上缩短三分之一或按项目联审会议确定的时限执行。

（四）超时问责原则。对进入“绿色通道”项目，审批所涉及窗口，在承诺办理时限内既无异议又不反馈审批结果的，对当事人和窗口负责人实行超时问责。

（五）容缺审查原则。对进入“绿色通道”项目，项目单位提交的材料若缺少实质性要件以外的材料，在项目单位作出书面补齐承诺的前提下，审批部门可先行受理、审查，出具初步审查意见。当项目单位申报材料齐全、达到法定条件后，再由审批部门根据初步审查意见，按法定程序出具正式批准文件。

（六）联审联办原则。对进入“绿色通道”项目，涉及两个（含两个）以上窗口出现衔接、办理等问题的审批事项，经项目单位申请，由市审批服务局牵头，组织相关窗口负责人召开联审联办会议，根据项目的特点，确定办理流程，列出报批事项的申报材料和办理时限，同时告知报批过程中需要注意的事项。对项目在审批过程中遇到疑难问题，相关窗口集中会审解决，出具联审联办会议纪要，并落实会议纪要内容。

第四条 在市审批服务局设立“绿色通道”服务窗口，负责“绿色通道”项目申请的受理和咨询工作，确认进入“绿色通道”的资格，启动“绿色通道”程序。不属于“绿色通道”服务范围的项目，按正常程序办理。

第二章  项目实施

第五条 列入“绿色通道”的重大项目审批，以项目立项为起始环节，至领取施工许可证为终止环节。

第六条 市审批服务局重点项目审批窗口作为“绿色通道”项目首受窗口，接申请后，对项目材料进行审查，对符合受理条件的项目发放并填写由市审批服务局统一印制的《重点项目审批“绿色通道”受理表》（附件），进行统一登记，同时将材料分发相关窗口，实施并联审批，各窗口优先办理“绿色通道”项目。

第七条 对正式进入“绿色通道”的项目，由市审批服务局牵头，会同相关审批窗口组织实施并联审批。

第八条 凡进入“绿色通道”的审批项目，要急事急办，特事特办，办完即转。需踏勘的，原则上在收件当天进行，如需多个窗口联合踏勘或召开联审会议的，由市审批服务局组织实施。

第九条 各窗口在收到《重点项目审批“绿色通道”受理表》后，在受理表上签注受理时间和办结时间，做好相应的项目登记工作。

第三章  项目管理

第十条 对“绿色通道”项目，各有关窗口人员必须从快办理，对条件具备、申报材料齐全的项目应即时办理，主动做好服务工作，保证“绿色通道”工作顺利进行。

第十一条 市审批服务局将对进入“绿色通道”的审批项目进行全程跟踪服务，及时掌握项目的审批进度，向建设单位反馈，同时积极协调审批过程中出现的各种问题。各窗口要进一步优化内部审批程序，落实责任到人，指定专人督办；窗口间要加强沟通、密切配合、通力协作，确保“绿色通道”畅通高效地运行。

第十二条 项目审批过程中需中介服务机构提供与行政审批有关的服务时，由申请人自行选择中介服务机构，各窗口不得向申请人指定。各中介服务机构在为项目提供与行政审批有关的评审、审计、评估、项目招投标等各类服务时，应按照“绿色通道”工作的基本要求，提高工作效率。

第十三条 严格考核通报，将列入“绿色通道”的重大项目审批手续办理情况列入市审批服务局对各窗口和进驻人员考核范围，纳入年度考核成绩。

第十四条 本办法由市审批服务局负责解释。

第十五条 本办法自 2021年3月22日起施行。

附件：枣庄市行政审批服务局重点项目审批“绿色通道”受理表

附件：

枣庄市行政审批服务局

重点项目审批“绿色通道”受理表

编号：

| 项目名称 （企业名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  |  | 联系人电话 |  |  |  |
| 项目情况（在序号前打“√”） |  | 1.市级重点投资建设项目 2.带动产业发展和城市转型的重大项目 3.市委、市政府确定的其他项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 受理窗口 | 事项名称 |  | 受理 时间 | 办结 时间 | 经办人 签字 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |